ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ( ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

Πίνακας 1: Υποέργο Κατασκευαστικό & Υποέργο Προμήθειες

| α/α | Δικαιολογητικό | Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ | Ταχυδρομική Υποβολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αίτηση πληρωμής πρωτότυπη (Ε_1.1, Ε_1.2) | √ | √ |
| 2 | Εντολή Πληρωμής Λογαριασμού (πιστοποίηση) συνοδευόμενη από: - αναλυτικό πίνακα δαπανών - σώμα λογαριασμού - συνοπτική επιμέτρηση - πίνακα απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών | √ |  |
| 3* | Εγγυητική δεκάτων ή απόφαση μείωσης εγγυήσεων συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό εργασιών | √ |  |
| 4 | Αναλυτική επιμέτρηση |  | √ |
| 5* | Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για τις ελεγμένες επιμετρήσεις) | √ |  |
| 6* | Πίνακα υπολογισμού αναθεώρησης με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα | √ |  |
| 7* | Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών | √ |  |
| 8* | Απόφαση ΔΣ έγκρισης ΑΠΕ και αντίστοιχη απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου | √ |  |
| 9* | Απόφαση ΔΣ έγκρισης παράτασης εργασιών και εγκεκριμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα | √ |  |
| 10* | Αν στον λογαριασμό περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου: -υπεύθυνη δήλωση αναδόχου θεματοφυλακής υλικών επί τόπου ή σε αποθήκες -εγγυητική επιστολή 10% -πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδος αποζημίωσης υλικών επί τόπου ή αποθηκευμένων σε εγκεκριμένες αποθήκες | √ |  |
| 11* | Βεβαίωση περαίωσης Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Τελική επιμέτρηση | √ |  |
| 12 | Σύμβαση με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ (μόνο στο 1ο αίτημα) | √ |  |
| 13 | Εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμβασης (μόνο στο 1ο αίτημα) | √ |  |
| 14 | Πρόσθετη Εγγυητική (σε περίπτωση προκαταβολής) | √ |  |
| 15 | Φωτογραφία πινακίδας έργου (μόνο στο 1ο αίτημα) | √ |  |
| 16 | Βεβαίωση απαιτούμενων δημοσιεύσεων πρωτότυπη (Β_1) (μόνο στο 1ο αίτημα) συνοδευόμενη από: - την σελίδα κάθε εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση(φωτοτυπία) - το τιμολόγιο κάθε εφημερίδας (φωτοτυπία) - την εξοφλητική απόδειξη κάθε παραπάνω τιμολογίου (φωτοτυπία) |  | √ |
| 17 | Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη (Β_2) συνοδευόμενη από: - τα παραστατικά των κρατήσεων πρωτότυπα - Εντολή παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από τον δικαιούχο πρωτότυπη(Ε_1) |  | √ |
| 18 | τιμολόγιο αναδόχου | √ |  |
| 19 | Φορολογική ενημερότητα αναδόχου σε ισχύ |  | √ |
| 20 | Ασφαλιστική ενημερότητα έργου/έδρας σε ισχύ |  | √ |
| 21* | Απόδειξη είσπραξης αναδόχου σε περίπτωση εξόφλησης από τον δικαιούχο | √ |  |

*Εφόσον απαιτείται στο τρέχον αίτημα

Πίνακας 2: Υποέργο Αρχαιολογικές Εργασίες

| α/α | Δικαιολογητικό | Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ | Ταχυδρομική Υποβολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αίτηση πληρωμής πρωτότυπη (Ε_1.3) | √ | √ |
| 2 | Μνημόνιο συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας (μόνο στο 1ο αίτημα πληρωμής) | √ |  |
| 3 | Εγγύηση (για χορήγηση προκαταβολής) | √ |  |
| 4 | Αποδεικτικά δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών - μισθολογικές καταστάσεις προσωπικού - εξοφλήσεις ασφαλιστικών ταμείων - καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα |  | √ |

Πίνακας 3: Υποέργο Δαπάνες ΟΚΩ

| α/α | Δικαιολογητικό | Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ | Ταχυδρομική Υποβολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αίτηση πληρωμής πρωτότυπη (Ε_1.4) | √ | √ |
| 2 | Αίτημα από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ηλεκτροδότηση του έργου (στην προπληρωμή) | √ |  |
| 3 | Έγγραφο αναλυτικής προσφοράς από το αρμόδιο Υποκατάστημα της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε (στην προπληρωμή) σε ισχύ | √ |  |
| 4* | Βεβαίωση του Δήμου οτι τηρούνται οι προϋποθέσεις της αναλυτικής προσφοράς της ΔΕΔΔΗΕ αρμοδίως υπογεγγραμμένο/θεωρημένο (στην προπληρωμή) |  |  |
| 5* | Έγγραφο της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση) | √ |  |
| 6 | Ασφαλιστική Ενημερότητα της Δ.Ε.Η./ ΔΕΔΔΗΕ σε ισχύ |  | √ |
| 7 | Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η./ΔΕΔΔΗΕ (στην εκκαθάριση) | √ |  |
| 8 | Απόδειξη είσπραξης από τη ΔΕΔΔΗΕ (στην εκκαθάριση) | √ |  |

*Εφόσον απαιτείται στο τρέχον αίτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  (ΕΥΕ ΠΑΑ)

Πίνακας 1: Υποέργο Κατασκευαστικό & Υποέργο Προμήθειες

| α/α | Δικαιολογητικό | Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ | Υποβολή στον ΟΠΕΚΕ ΠΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαβιβαστικό φακέλου πληρωμής |  | √ |
| 2 | Κατάσταση πληρωμής υποχρεώσεων πρωτότυπη (εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ) |  | √ |
| 3 | Κατάσταση Διοικητικού ελέγχου Αιτήματος πληρωμής πρωτότυπη |  | √ |
| 4 | Αίτηση πληρωμής (Ε_1.1, Ε_1.2) φωτοτυπία |  | √ |
| 5* | Απόφαση προέγκρισης ΑΠΕ | √ |  |
| 6* | Απόφαση Προέγκρισης παράτασης εργασιών | √ |  |
| 7* | Απόφαση Καθορισμού συνεχιζόμενων Πράξεων και τροποποιήσεις | √ |  |
| 8 | Βεβαίωση απαιτούμενων δημοσιεύσεων πρωτότυπη (Β_1) συνοδευόμενη από (μόνο στο 1ο αίτημα) : - την σελίδα κάθε εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση(φωτοτυπία) - το τιμολόγιο κάθε εφημερίδας (φωτοτυπία) - την εξοφλητική απόδειξη κάθε παραπάνω τιμολογίου (φωτοτυπία) |  | √ |
| 9 | Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη (Β_2) συνοδευόμενη από: - τιμολόγιο - παραστατικά κρατήσεων πρωτότυπα - Εντολή παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από τον δικαιούχο πρωτότυπη(Ε_1) |  | √ |
| 10 | Φορολογική ενημερότητα αναδόχου σε ισχύ |  | √ |
| 11 | Ασφαλιστική ενημερότητα έργου/έδρας σε ισχύ |  | √ |

*Εφόσον απαιτείται στο τρέχον αίτημα

Πίνακας 2: Υποέργο Αρχαιολογικές Εργασίες

| α/α | Δικαιολογητικό | Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ | Υποβολή στον ΟΠΕΚΕ ΠΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαβιβαστικό φακέλου πληρωμής |  | √ |
| 2 | Κατάσταση πληρωμής υποχρεώσεων πρωτότυπη (εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ) |  | √ |
| 3 | Κατάσταση Διοικητικού ελέγχου Αιτήματος πληρωμής πρωτότυπη |  | √ |
| 4 | Αίτηση πληρωμής (Ε_1.3.) φωτοτυπία |  | √ |
| 5* | Απόφαση Καθορισμού συνεχιζόμενων Πράξεων και τροποποιήσεις | √ |  |
| 6 | Αποδεικτικά δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών - μισθολογικές καταστάσεις προσωπικού - εξοφλήσεις ασφαλιστικών ταμείων - καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα |  | √ |

¨*Εφόσον απαιτείται στο τρέχον αίτημα

Πίνακας 3: Υποέργο Δαπάνες ΟΚΩ

| α/α | Δικαιολογητικό | Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ | Υποβολή στον ΟΠΕΚΕ ΠΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαβιβαστικό φακέλου πληρωμής |  | √ |
| 2 | Κατάσταση πληρωμής υποχρεώσεων πρωτότυπη (εξάγεται από το ΟΠΣΑΑ) |  | √ |
| 3 | Κατάσταση Διοικητικού ελέγχου Αιτήματος πληρωμής πρωτότυπη |  | √ |
| 4 | Αίτηση πληρωμής (Ε_1.5.) φωτοτυπία |  | √ |
| 5* | Απόφαση Καθορισμού συνεχιζόμενων Πράξεων και τροποποιήσεις | √ |  |
| 6 | Ασφαλιστική Ενημερότητα της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.ΔΔ.Η.Ε. σε ισχύ |  | √ |
| 7 | Τιμολόγιο & απόδειξη είσπραξης της Δ.Ε.Η./Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε (στην εκκαθάριση) |  | √ |

¨*Εφόσον απαιτείται στο τρέχον αίτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Υποέργο Κατασκευαστικό

# ΑΙΤΗΣΗ ….. ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ε_1.1)

| ΠΡΟΣ: | Τόπος, Ημ/νια |
| --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. | Αρ. Πρωτ: |
| ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ: Λεωφ. Αθηνών 56, τ.κ. 10441 Αθήνα |  |

ΘΕΜΑ: Κατάθεση αίτησης …. πληρωμής για την Πράξη «….» του Μέτρου 3…… του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020

| ## Κωδ. ΟΠΣΑΑ: | ## Υποέργο: Κατασκευαστικό |
| --- | --- |

| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ…………………………………. |  |
| --- | --- |
|  | Παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε στην χορήγηση της……πληρωμής του ….. υποέργου συνολικού ποσού…….€, (….€ για εργασίες και ….€ για ΦΠΑ) η οποία καλύπτει εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο της πράξης όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική εντολή πληρωμής (λογαριασμό). Από το ανωτέρω ποσό, το ….% του ποσού προ ΦΠΑ που αφορά προκαταβολή φόρου να αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Y. και το 0,1% (μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου) να αποδοθούν στην ΕΑΑΔHΣY και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το υπόλοιπο ποσό των …… € να κατατεθεί στον λογαριασμό με (ΙΒΑΝ)…… που ανήκει στον ανάδοχο …………………………..του έργου. |
| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ……………. |  |
| ΤΗΛ.: ……………. |  |
| FAX : ……………. |  |
| Ε-mail: ………………… Αριθμός καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ:….……… |  |
| ΑΦΜ: ………………… ΔΟΥ: …………………. |  |
| Επικοινωνία: |  |
| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  |
| ΟΝΟΜΑ: |  |
| ΤΗΛ.: | ### Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| FAX: |  |
|  | ………………………….. |
|  | (Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο) |

ΕΝΤΥΠΟ Ε_2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ:……………

Δικαιούχος Πράξης: …………………

Τίτλος Πράξης: ……………….

Τίτλος Υποέργου: ……………….

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης:   ……………….

A/A Αιτήματος Πληρωμής:  ……………………

Κωδικός ΣΑΕ: ……………….

Κατηγορία Περιφέρειας:……………………………

Κατηγορία παρέκκλισης…………………………….

Κατηγορία Εφαρμογής:………………………………….

Προτεραιότητα/τομέας εστίασης…………………………………….

Συνολικό Κόστος … υποέργου (νομική δέσμευση): ……………….

Έναρξη Εργασιών … υποέργου: ……………….

Λήξη  Εργασιών … υποέργου: ……………….

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -  ΕΛΕΓΧΟΙ

| Α/Α |  |  | # NAI |  | # OXI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως θεωρημένη/υπογεγραμμένη |  |  |  |  |  |
| 2. | Πληρότητα και ορθότητα Εντολής πληρωμής (λογαριασμού) αρμοδίως θεωρημένη/υπογεγραμμένη |  |  |  |  |  |
| 3. | Ύπαρξη Πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών αρμοδίως υπογεγραμμένη /σφραγισμένη |  |  |  |  |  |
| 4. | Βεβαιώνεται η ορθότητα και πληρότητα της πιστοποίησης ως ακολούθως: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Οι εγκεκριμένες ποσότητες είναι μεγαλύτερες ή ίσες από τις εκτελεσθείσες |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά του λογαριασμού συμφωνούν με την αντίστοιχη συνοπτική επιμέτρηση και τον αντίστοιχο τυχόντα εγκεκριμένο ΑΠΕ/Συγκριτικός |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ο υπολογισμός των εγγυητικών δεκάτων είναι ορθός |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Ο υπολογισμός του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% είναι ορθός |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Ο υπολογισμός των δαπανών αναθεώρησης είναι ορθός |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Ο υπολογισμός του ποσού της προκαταβολής είναι ορθός |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Ο υπολογισμός της απόσβεσης της προκαταβολής και των τόκων είναι ορθός |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Ύπαρξη επάρκειας των απαιτούμενων εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης-προκαταβολής-δεκάτων) |  |  |  |  |  |
| 5. | Ύπαρξη εγκεκριμένου ΑΠΕ/Συγκριτικού στο τρέχον αίτημα πληρωμής |  |  |  |  |  |
| 6. | Ύπαρξη εγκεκριμένης παράτασης έργου στο τρέχον αίτημα πληρωμής |  |  |  |  |  |
| 7. | Τηρείται το χρονοδιάγραμμα |  |  |  |  |  |
| 8. | Τηρείται ο προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |
| 9. | Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων |  |  |  |  |  |
| 10. | Προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου δημοσιεύσεων στην πρώτη πληρωμή αρμοδίως θεωρημένης υπογεγραμμένης |  |  |  |  |  |
| 11. | Προσκόμιση απαραίτητων σελίδων δημοσίευσης και παραστατικών εξόφλησης εφημερίδων σύμφωνα με την παραπάνω βεβαίωση |  |  |  |  |  |
| 12. | Ύπαρξη μειώσεων/κυρώσεων |  |  |  |  |  |
| 13. | Στον διοικητικό έλεγχο τηρείται η πληρότητα και η ορθότητα των κατωτέρω δικαιολογητικών: |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Τιμολόγιο |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Βεβαίωση Ελέγχου και Απόδοσης Kρατήσεων θεωρημένη και υπογεγραμμένη |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Πρωτότυπα παραστατικά κρατήσεων σύμφωνα με την ανωτέρω Βεβαίωση |  |  |  |  |  |
| 14. | Έχει προσκομιστεί η απαιτούμενη φορολογική ενημερότητα |  |  |  |  |  |
| 15. | Έχει προσκομιστεί η απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα (έδρας/έργου) |  |  |  |  |  |
| 16. | Βεβαιώνονται τα παρακάτω: |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στην Απόφαση Συνέχισης Πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020. |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Ότι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος. |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Ότι έχει υλοποιηθεί το….% του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου της Πράξης που αναφέρεται στην Απόφαση Συνέχισης Πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύει. |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η χρηματοδότηση αναλύεται :

……η εντολή  (λογαριασμός/πιστοποίηση) =         ευρώ  (με Φ.Π.Α)

Φ.Π.Α.         =       ευρώ

Επιλέξιμο     =       ευρώ

| Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |  | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β3΄ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ Ε_3

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ …… Ταχ. Δ/νση: ……………………………. Ταχ. Κωδ.: …………………………….. Πληροφορίες: …………………………. Τηλέφωνο: …………………………….. Fax: ……………………………………. E-mail:…………………………………. | Αθήνα, ……/……/………… Αρ. Πρωτ.: ………… ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα |
| --- | --- |

Θέμα :  Αποστολή φακέλου πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου ….…..  Υπομέτρο….......«…………….» του ΠΑΑ 2014-2020

Σας διαβιβάζουμε τον με αριθμό ……….φάκελο πληρωμής του δικαιούχου…….. του Μέτρου…..- Υπομέτρο…… «………………………………………» του ΠΑΑ 2014-2020 με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τίτλος Πράξης:……………….

Τίτλος Υποέργου:…………………………

Α/Α αιτήματος πληρωμής:…………………..

Κωδ. ΟΠΣΑΑ:………………………………

Είδος πληρωμής: ……………………………

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020

Ονομ/μο

ΕΝΤΥΠΟ E_4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ONOMA:

ΑΦΜ:

ΠΡΟΣ:

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων

Δομοκού 5, τ.κ. 104 45 Αθήνα

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ  Δ.Ο.Υ./Ι.Κ.Α./Ο.Γ.Α.

Με την παρούσα, δίνω εντολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., να παρακρατήσει και να αποδώσει στη αρμόδια ΔΟΥ ή/και στο ΙΚΑ/ΟΓΑ τα ποσά που αναγράφονται στην φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου που αφορούν στην …. εντολή πληρωμής για ανειλημμένες υποχρεώσεις της Πράξης «…………….» του Μέτρου/ Υπομέτρου…., Δράση «……» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου

(τόπος, ημ/νια)

ΕΝΤΥΠΟ Β_1

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………….. ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ……………… ΔΗΜΟΣ ……………………… Ταχ. Δ/νση: …………………… Ταχ. Κωδ.: ………………. Πληροφορίες: ……………………….. Τηλέφωνο: …………………………. | (Τόπος), …/…../………… Αρ. Πρωτ.: …………. ΠΡΟΣ: ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας |
| --- | --- |

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της Διακήρυξης στις απαραίτητες εκ του νόμου εφημερίδες του Έργου με τίτλο: ……………………………………………………………………………………………..

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι απαραίτητες εκ του νόμου δημοσιεύσεις για την εξόφληση των οποίων βαρύνεται ο ανάδοχος είναι [….να περιγραφεί πόσες και τί είδους (π.χ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ)  δημοσιεύσεις προβλέπει ο νόμος…………………………].

Στο συγκεκριμένο έργο έγιναν και εξοφλήθηκαν από τον ανάδοχο οι παρακάτω δημοσιεύσεις:

| α/α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (π.χ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ) | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΕΚ |  | - | - |
| 2 | ............................. |  | √ | √ |
| 3 | ............................. |  | √ | √ |
| 4 | ............................. |  | √ | √ |
| 5 | ............................. |  | √ | √ |
| 6 | ............................. |  | √ | √ |

Βεβαιώνουμε ότι η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε εγκαίρως στις παραπάνω απαραίτητες εκ του νόμου εφημερίδες που βαρύνουν τον ανάδοχο, και τις οποίες έχει εκείνος εξοφλήσει.

[τόπος/ημερομηνία]

[Επώνυμο Όνομα/Ιδιότητα]

[ΣΦΡΑΓΙΔΑ]

ΕΝΤΥΠΟ Β_2

| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: |  | ΕΡΓΟ : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |  |  |  |
| …...ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |  |  |  |
|  | ΔΑΠΑΝΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ) |  |  |
|  | Φ.Π.Α. ….% |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |
|  | Προκαταβολή Φόρου …..% |  |  |
|  | Κρατήσεις : |  |  |
|  | Σύνολο 1 |  |  |
|  | Κρατήσεις 2: |  |  |
|  | Σύνολο 2 |  |  |
|  | Κρατήσεις 3: |  |  |
|  | Σύνολο 3 |  |  |
|  | Κρατήσεις 4: |  |  |
|  | Σύνολο 4 |  |  |
|  | Κρατήσεις 5: |  |  |
|  | Σύνολο 5 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |  |  |
| Bεβαιώνεται ότι τα αναφερόμενα ανωτέρω ποσά των κρατήσεων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πρωτότυπα παραστατικά (για όσες κρατήσεις έχουν ήδη αποδοθεί) . |  |  |  |
|  |  | Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου |  |

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Λ_1.1 ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

#### ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ

#### (Υποέργο: Κατασκευαστικό)

| Δικαιούχος Πράξης: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τίτλος Πράξης: |  |  |
| Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης: Α/Α Αίτησης Πληρωμής: |  |  |
| Προϋπολογισμός …… υποέργου: |  | ……………. ευρώ |
| Συνολικό κόστος νομικής δέσμευσης |  | ……………. ευρώ |
| Συνολικό ποσό πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |
| Φ.Π.Α εντολής πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |
| Επιλέξιμο ποσό πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ:

| Α/Α | Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής |  | # ΝΑΙ |  | # ΟΧΙ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ύπαρξη αίτησης πληρωμής αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |  |
| 2. | Ύπαρξη Εντολής πληρωμής και συνοδευτικών εγγράφων αρμοδίως υπογεγραμμένων και θεωρημένων |  |  |  |  |  |
| 3. | Ύπαρξη Κατάστασης Πληρωμής Υποχρεώσεων αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |  |
| 4. | Ύπαρξη Κατάστασης Διοικητικού Ελέγχου αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |  |
| 5. | Έχει υποβληθεί Βεβαίωση Ελέγχου και Απόδοσης κρατήσεων αρμοδίως υπογεγραμμένη και θεωρημένη |  |  |  |  |  |
| 6. | Έχει υποβληθεί το τιμολόγιο |  |  |  |  |  |
| 7. | Έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά δαπανών σύμφωνα με τον Πίνακα Βεβαίωσης Ελέγχου και Απόδοσης κρατήσεων; |  |  |  |  |  |
| 8. | Έχει υποβληθεί και ελεγχθεί η φορολογική ενημερότητα |  |  |  |  |  |
| 9. | Έχει υποβληθεί και ελεγχθεί η ασφαλιστική ενημερότητα έδρας του Αναδόχου |  |  |  |  |  |
| 10. | Έχει υποβληθεί και ελεγχθεί η ασφαλιστική ενημερότητα έργου |  |  |  |  |  |
| 11. | Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου δημοσιεύσεων στις απαραίτητες εφημερίδες αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη (στην πρώτη πληρωμή) |  |  |  |  |  |
| 12. | Έχουν καταχωρηθεί ορθώς τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του ποσού πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.; |  |  |  |  |  |
| 13. | Βεβαιώνεται η τήρηση των κανόνων της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας και η διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος από την Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020; |  |  |  |  |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |

| Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| --- | --- |
| Ον/μο:………………………… Κωδ. Ελεγκτή: ……………… Ημερομηνία: ………………… | Ον/μο:…………………………. Ημερομηνία…………………… |

Κωδ. Τμήματος : …………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Υποέργο Προμήθεια

# ΑΙΤΗΣΗ ….. ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ε_1.2)

| ΠΡΟΣ: | Τόπος, Ημ/νια |
| --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. | Αρ. Πρωτ: |
| ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ: Λεωφ. Αθηνών 56, τ.κ. 10441 Αθήνα |  |

ΘΕΜΑ: Κατάθεση αίτησης …. πληρωμής για την Πράξη «….» του Μέτρου 3…… του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020

| ## Κωδ. ΟΠΣΑΑ: | ## Υποέργο: Προμήθεια |
| --- | --- |

| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ…………………………………. |  |
| --- | --- |
|  | Παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε στην χορήγηση της….. πληρωμής του ….. υποέργου συνολικού ποσού…….€, (….€ για εργασίες και ….€ για ΦΠΑ) η οποία καλύπτει εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο της πράξης όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική εντολή πληρωμής (λογαριασμό). Από το ανωτέρω ποσό, το ….% του ποσού προ ΦΠΑ που αφορά προκαταβολή φόρου να αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Y. και το 0,1% (μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου) να αποδοθούν στην ΕΑΑΔHΣY και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το υπόλοιπο ποσό των …… € να κατατεθεί στον λογαριασμό με (ΙΒΑΝ)…… που ανήκει στον ανάδοχο …………………………..του έργου. |
| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ……………. |  |
| ΤΗΛ.: ……………. |  |
| FAX : ……………. |  |
| Ε-mail: ………………… Αριθμός καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ:….……… |  |
| ΑΦΜ: ………………… ΔΟΥ: …………………. |  |
| Επικοινωνία: |  |
| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  |
| ΟΝΟΜΑ: | ### Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| ΤΗΛ.: |  |
| FAX: |  |
|  | ………………………….. |
|  | (Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο) |

ΕΝΤΥΠΟ Ε_2.2

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ:……………

Δικαιούχος Πράξης: …………………

Τίτλος Πράξης: ……………….

Τίτλος Υποέργου: ……………….

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης:   ……………….

A/A Αιτήματος Πληρωμής:  ……………………

Κωδικός ΣΑΕ: ……………….

Κατηγορία Περιφέρειας:……………………………

Κατηγορία παρέκκλισης…………………………….

Κατηγορία Εφαρμογής:………………………………….

Προτεραιότητα/τομέας εστίασης…………………………………….

Συνολικό Κόστος … υποέργου (νομική δέσμευση): ……………….

Έναρξη Εργασιών … υποέργου: ……………….

Λήξη  Εργασιών … υποέργου: ……………….

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -  ΕΛΕΓΧΟΙ

| Α/Α |  |  | # NAI |  | # OXI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως θεωρημένη/υπογεγραμμένη |  |  |  |  |  |
| 2. | Πληρότητα και ορθότητα Εντολής πληρωμής (λογαριασμού) αρμοδίως θεωρημένη/υπογεγραμμένη |  |  |  |  |  |
| 3. | Ύπαρξη Πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών αρμοδίως υπογεγραμμένη /σφραγισμένη |  |  |  |  |  |
| 4. | Βεβαιώνεται η ορθότητα και πληρότητα της πιστοποίησης ως ακολούθως: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Οι εγκεκριμένες ποσότητες είναι μεγαλύτερες ή ίσες από τις εκτελεσθείσες |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά του λογαριασμού συμφωνούν με την αντίστοιχη συνοπτική επιμέτρηση και τον αντίστοιχο τυχόντα εγκεκριμένο ΑΠΕ/Συγκριτικός |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ύπαρξη επάρκειας των απαιτούμενων εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης) |  |  |  |  |  |
| 5. | Ύπαρξη εγκεκριμένης παράτασης έργου στο τρέχον αίτημα πληρωμής |  |  |  |  |  |
| 6. | Τηρείται το χρονοδιάγραμμα |  |  |  |  |  |
| 7. | Τηρείται ο προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |
| 8. | Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων |  |  |  |  |  |
| 9. | Προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου δημοσιεύσεων στην πρώτη πληρωμή αρμοδίως θεωρημένης υπογεγραμμένης |  |  |  |  |  |
| 10. | Προσκόμιση απαραίτητων σελίδων δημοσίευσης και παραστατικών εξόφλησης εφημερίδων σύμφωνα με την παραπάνω βεβαίωση |  |  |  |  |  |
| 11. | Ύπαρξη μειώσεων/κυρώσεων |  |  |  |  |  |
| 12. | Στον διοικητικό έλεγχο τηρείται η πληρότητα και η ορθότητα των κατωτέρω δικαιολογητικών: |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Τιμολόγιο |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Βεβαίωση Ελέγχου και Απόδοσης Kρατήσεων θεωρημένη και υπογεγραμμένη |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Πρωτότυπα παραστατικά κρατήσεων σύμφωνα με την ανωτέρω Βεβαίωση |  |  |  |  |  |
| 14. | Έχει προσκομιστεί η απαιτούμενη φορολογική ενημερότητα |  |  |  |  |  |
| 15. | Έχει προσκομιστεί η απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα |  |  |  |  |  |
| 16. | Βεβαιώνονται τα παρακάτω: |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στην Απόφαση Συνέχισης Πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020. |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Ότι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος. |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Ότι έχει υλοποιηθεί το….% του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου της Πράξης που αναφέρεται στην Απόφαση Συνέχισης Πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύει. |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η χρηματοδότηση αναλύεται :

……η εντολή  (λογαριασμός/πιστοποίηση) =         ευρώ  (με Φ.Π.Α)

Φ.Π.Α.          =       ευρώ

Επιλέξιμο     =       ευρώ

| Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |  | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β3΄ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ Ε_3

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ …… Ταχ. Δ/νση: ……………………………. Ταχ. Κωδ.: …………………………….. Πληροφορίες: …………………………. Τηλέφωνο: …………………………….. Fax: ……………………………………. E-mail:…………………………………. | Αθήνα, ……/……/………… Αρ. Πρωτ.: ………… ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα |
| --- | --- |

Θέμα :  Αποστολή φακέλου πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου ….…..  Υπομέτρο….......«…………….» του ΠΑΑ 2014-2020

Σας διαβιβάζουμε τον με αριθμό ……….φάκελο πληρωμής του δικαιούχου…….. του Μέτρου…..- Υπομέτρο…… «………………………………………» του ΠΑΑ 2014-2020 με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τίτλος Πράξης:……………….

Τίτλος Υποέργου:…………………………

Α/Α αιτήματος πληρωμής:…………………..

Κωδ. ΟΠΣΑΑ:………………………………

Είδος πληρωμής: ……………………………

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020

Ονομ/μο

ΕΝΤΥΠΟ E_4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ONOMA:

ΑΦΜ:

ΠΡΟΣ:

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων

Δομοκού 5, τ.κ. 104 45 Αθήνα

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ  Δ.Ο.Υ./Ι.Κ.Α./Ο.Γ.Α.

Με την παρούσα, δίνω εντολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., να παρακρατήσει και να αποδώσει στη αρμόδια ΔΟΥ ή/και στο ΙΚΑ/ΟΓΑ τα ποσά που αναγράφονται στην φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου που αφορούν στην …. εντολή πληρωμής για ανειλημμένες υποχρεώσεις της Πράξης «…………….» του Μέτρου/ Υπομέτρου…., Δράση «……» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου

(τόπος, ημ/νια)

ΕΝΤΥΠΟ Β_1

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………….. ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ……………… ΔΗΜΟΣ ……………………… Ταχ. Δ/νση: …………………… Ταχ. Κωδ.: ………………. Πληροφορίες: ……………………….. Τηλέφωνο: …………………………. | (Τόπος), …/…../………… Αρ. Πρωτ.: …………. ΠΡΟΣ: ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας |
| --- | --- |

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της Διακήρυξης στις απαραίτητες εκ του νόμου εφημερίδες του Έργου με τίτλο: ……………………………………………………………………………………………..

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι απαραίτητες εκ του νόμου δημοσιεύσεις για την εξόφληση των οποίων βαρύνεται ο ανάδοχος είναι [….να περιγραφεί πόσες και τί είδους (π.χ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ)  δημοσιεύσεις προβλέπει ο νόμος…………………………].

Στο συγκεκριμένο έργο έγιναν και εξοφλήθηκαν από τον ανάδοχο οι παρακάτω δημοσιεύσεις:

| α/α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (π.χ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ) | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΕΚ |  | - | - |
| 2 | ............................. |  | √ | √ |
| 3 | ............................. |  | √ | √ |
| 4 | ............................. |  | √ | √ |
| 5 | ............................. |  | √ | √ |
| 6 | ............................. |  | √ | √ |

Βεβαιώνουμε ότι η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε εγκαίρως στις παραπάνω απαραίτητες εκ του νόμου εφημερίδες που βαρύνουν τον ανάδοχο, και τις οποίες έχει εκείνος εξοφλήσει.

[τόπος/ημερομηνία]

[Επώνυμο Όνομα/Ιδιότητα]

[ΣΦΡΑΓΙΔΑ]

ΕΝΤΥΠΟ Β_2

| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: |  | ΕΡΓΟ : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |  |  |  |
| …...ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |  |  |  |
|  | ΔΑΠΑΝΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ) |  |  |
|  | Φ.Π.Α. ….% |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |
|  | Προκαταβολή Φόρου …..% |  |  |
|  | Κρατήσεις : |  |  |
|  | Σύνολο 1 |  |  |
|  | Κρατήσεις 2: |  |  |
|  | Σύνολο 2 |  |  |
|  | Κρατήσεις 3: |  |  |
|  | Σύνολο 3 |  |  |
|  | Κρατήσεις 4: |  |  |
|  | Σύνολο 4 |  |  |
|  | Κρατήσεις 5: |  |  |
|  | Σύνολο 5 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |  |  |
| Bεβαιώνεται ότι τα αναφερόμενα ανωτέρω ποσά των κρατήσεων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πρωτότυπα παραστατικά (για όσες κρατήσεις έχουν ήδη αποδοθεί) . |  |  |  |
|  |  | Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου |  |

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Λ_1.2 ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

#### ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ

#### (Υποέργο: Προμήθεια)

| Δικαιούχος Πράξης: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τίτλος Πράξης: |  |  |
| Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης: Α/Α Αίτησης Πληρωμής: |  |  |
| Προϋπολογισμός …… υποέργου: |  | ……………. ευρώ |
| Συνολικό κόστος νομικής δέσμευσης |  | ……………. ευρώ |
| Συνολικό ποσό πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |
| Φ.Π.Α εντολής πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |
| Επιλέξιμο ποσό πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ:

| Α/Α | Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής |  | # ΝΑΙ |  | # ΟΧΙ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ύπαρξη αίτησης πληρωμής αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |  |
| 2. | Ύπαρξη Εντολής πληρωμής και συνοδευτικών εγγράφων αρμοδίως υπογεγραμμένων και θεωρημένων |  |  |  |  |  |
| 3. | Ύπαρξη Κατάστασης Πληρωμής Υποχρεώσεων αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |  |
| 4. | Ύπαρξη Κατάστασης Διοικητικού Ελέγχου αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |  |
| 5. | Έχει υποβληθεί Βεβαίωση Ελέγχου και Απόδοσης κρατήσεων αρμοδίως υπογεγραμμένη και θεωρημένη |  |  |  |  |  |
| 6. | Έχει υποβληθεί το τιμολόγιο |  |  |  |  |  |
| 7. | Έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά δαπανών σύμφωνα με τον Πίνακα Βεβαίωσης Ελέγχου και Απόδοσης κρατήσεων; |  |  |  |  |  |
| 8. | Έχει υποβληθεί και ελεγχθεί η φορολογική ενημερότητα |  |  |  |  |  |
| 9. | Έχει υποβληθεί και ελεγχθεί η ασφαλιστική ενημερότητα |  |  |  |  |  |
| 10. | Ύπαρξη Βεβαίωσης ελέγχου δημοσιεύσεων στις απαραίτητες εφημερίδες αρμοδίως θεωρημένη και υπογεγραμμένη (στην πρώτη πληρωμή) |  |  |  |  |  |
| 11. | Έχουν καταχωρηθεί ορθώς τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του ποσού πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.; |  |  |  |  |  |
| 12. | Βεβαιώνεται η τήρηση των κανόνων της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας και η διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος από την Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020; |  |  |  |  |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: |  |  |  |  |  |  |

| Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| --- | --- |
| Ον/μο:………………………… Κωδ. Ελεγκτή: ……………… Ημερομηνία: ………………… | Ον/μο:………………………….. Ημερομηνία…………………… |

Κωδ. Τμήματος : …………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υποέργο: Αρχαιολογικές εργασίες

# ΑΙΤΗΣΗ ….. ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ε_1.3)

| ΠΡΟΣ: | Τόπος, Ημ/νια |
| --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. | Αρ. Πρωτ: |
| ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ: Λεωφ. Αθηνών 56, τ.κ. 10441 Αθήνα |  |

ΘΕΜΑ: Κατάθεση αίτησης …. πληρωμής για την Πράξη «….» του Μέτρου 3…… του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020

| ## Κωδ. ΟΠΣΑΑ: | ## Υποέργο: Αρχαιολογικές εργασίες |
| --- | --- |

| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ……………………………. |  |
| --- | --- |
|  | Παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε στην χορήγηση της ….. πληρωμής του ….. υποέργου ύψους…….€, η οποία καλύπτει αρχαιολογικές εργασίες. Το ποσό πληρωμής να κατατεθεί στον λογαριασμό (ΙΒΑΝ)…… που ανήκει στο Δήμο…………………………………………….. |
| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ……………. |  |
| ΤΗΛ.: ……………. |  |
| FAX : ……………. |  |
| Ε-mail: ……………. |  |
| ΑΦΜ: ………………… |  |
| ΔΟΥ: …………………. |  |
| Επικοινωνία: |  |
| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  |
| ΟΝΟΜΑ: | ### Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| ΤΗΛ.: |  |
| FAX: |  |
|  | ………………………….. |
|  | (Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο) |

ΕΝΤΥΠΟ Ε_2.3

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ:……………

Δικαιούχος Πράξης: …………………

Τίτλος Πράξης: ……………….

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης:   ……………….

A/A Αιτήματος Πληρωμής:  ……………………

Κωδικός ΣΑΕ: ……………….

Κατηγορία Περιφέρειας:……………………………

Κατηγορία παρέκκλισης…………………………….

Κατηγορία Εφαρμογής:………………………………….

Προτεραιότητα/τομέας εστίασης:…………………………………….

Συνολικό Κόστος … υποέργου (νομική δέσμευση): ……………….

Έναρξη Εργασιών … υποέργου: ……………….

Λήξη  Εργασιών … υποέργου: ……………….

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ

| Α/Α |  |  | # NAI |  | # OXI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως θεωρημένης και υπογεγραμμένης |  |  |  |  |
| 2. | Ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας |  |  |  |  |
| 3. | Ύπαρξη της απαιτούμενης Εγγύησης (για χορήγηση προκαταβολής) |  |  |  |  |
| 4. | Πληρότητα και ορθότητα απαραίτητων αποδεικτικών δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών. |  |  |  |  |
| 5. | Ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων |  |  |  |  |
| 6. | Βεβαιώνονται τα παρακάτω: |  |  |  |  |
| 6.1 | Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στην Απόφαση Συνέχισης Πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020. |  |  |  |  |
| 6.2 | Ότι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος. |  |  |  |  |
| 6.3 | Ότι έχει υλοποιηθεί το…… % του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου της Πράξης που αναφέρεται στην Απόφαση Συνέχισης Πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020. |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η χρηματοδότηση αναλύεται:

……η εντολή  (λογαριασμός/πιστοποίηση) =         ευρώ  (με Φ.Π.Α)

Φ.Π.Α.          =       ευρώ

Επιλέξιμο     =       ευρώ

| Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |  | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β3 |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ Ε_3

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ …… Ταχ. Δ/νση: ……………………………. Ταχ. Κωδ.: …………………………….. Πληροφορίες: …………………………. Τηλέφωνο: …………………………….. Fax: ……………………………………. E-mail:…………………………………. | Αθήνα, ……/……/………… Αρ. Πρωτ.: ………… ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα |
| --- | --- |

Θέμα :  Αποστολή φακέλου πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου ….…..  Υπομέτρο….......«…………….» του ΠΑΑ 2014-2020

Σας διαβιβάζουμε τον με αριθμό ……….φάκελο πληρωμής του δικαιούχου…….. του Μέτρου…..- Υπομέτρο…… «………………………………………» του ΠΑΑ 2014-2020 με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τίτλος Πράξης:……………….

Τίτλος Υποέργου:…………………………

Α/Α αιτήματος πληρωμής:…………………..

Κωδ. ΟΠΣΑΑ:………………………………

Είδος πληρωμής: ……………………………

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020

Ονομ/μο

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Λ_1.3 ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

#### ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ

#### (Yποέργο: Αρχαιολογικές εργασίες)

| Δικαιούχος Πράξης: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τίτλος Πράξης: |  |  |
| Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης: Α/Α Αίτησης Πληρωμής: |  |  |
| Προϋπολογισμός …… υποέργου: |  | ……………. ευρώ |
| Συνολικό ποσό πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |
| Φ.Π.Α εντολής πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |
| Επιλέξιμο ποσό πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ:

| Α/Α | Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής |  | # NAI |  | # OXI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ύπαρξη αίτησης πληρωμής αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |
| 2. | Ύπαρξη Κατάστασης Πληρωμής Υποχρεώσεων αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |
| 3. | Ύπαρξη Κατάστασης Διοικητικού Ελέγχου αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |
| 4. | Έχουν καταχωρηθεί ορθώς τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του ποσού πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.; |  |  |  |  |
| 5. | Ύπαρξη απαραίτητων αποδεικτικών δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών |  |  |  |  |
| 6. | Έχει προσκομισθεί η απαραίτητη εγγύηση αρμοδίως υπογεγραμμένη και θεωρημένη (μόνο για την προκαταβολή); |  |  |  |  |
| 7. | Έχει διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος δικαιολογητικών/παραστατικών (μόνο για την εκκαθάριση προκαταβολής); |  |  |  |  |
| 8. | Βεβαιώνεται η τήρηση των κανόνων της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας και η διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος από την Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020; |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

| Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| --- | --- |
| Ον/μο:………………………… Κωδ. Ελεγκτή: ……………… Ημερομηνία: ………………… | Ον/μο:…………………………. Ημερομηνία…………………… |

# Κωδ. Τμήματος : …………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Υποέργο: Δαπάνες ΟΚΩ

# ΑΙΤΗΣΗ ….. ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ε_1.4)

| ΠΡΟΣ: | Τόπος, Ημ/νια |
| --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. | Αρ. Πρωτ: |
| ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ: Λεωφ. Αθηνών 56, τ.κ. 10441 Αθήνα |  |

ΘΕΜΑ: Κατάθεση αίτησης …. πληρωμής για την Πράξη «….» του Μέτρου 3…… του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020

| ## Κωδ. ΟΠΣΑΑ: | ## Υποέργο: Δαπάνες ΟΚΩ |
| --- | --- |

| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ………………………. |  |
| --- | --- |
|  | Παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε στην χορήγηση της ….. πληρωμής του ….. υποέργου ύψους…….€, η οποία καλύπτει εργασίες της ……… (επωνυμία ΟΚΩ). Το ποσό πληρωμής να κατατεθεί στον λογαριασμό (ΙΒΑΝ)…… που ανήκει στην …………………………..(επωνυμία ΟΚΩ). |
| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ……………. |  |
| ΤΗΛ.: ……………. |  |
| FAX : ……………. |  |
| Ε-mail: ……………. |  |
| ΑΦΜ: ………………… |  |
| ΔΟΥ: …………………. |  |
| Επικοινωνία: |  |
| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  |
| ΟΝΟΜΑ: | ### Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| ΤΗΛ.: |  |
| FAX: |  |
|  | ………………………….. |
|  | (Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο) |

ΕΝΤΥΠΟ Ε_2.4

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ:……………

Δικαιούχος Πράξης: …………………

Τίτλος Πράξης: ……………….

Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης:   ……………….

A/A Αιτήματος Πληρωμής:  ……………………

Κωδικός ΣΑΕ: ……………….

Κατηγορία Περιφέρειας:……………………………

Κατηγορία παρέκκλισης…………………………….

Κατηγορία Εφαρμογής:………………………………….

Προτεραιότητα/τομέας εστίασης:…………………………………….

Συνολικό Κόστος … υποέργου (νομική δέσμευση): ……………….

Έναρξη Εργασιών … υποέργου: ……………….

Λήξη  Εργασιών … υποέργου: ……………….

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -  ΕΛΕΓΧΟΙ

| Α/Α |  |  | # ΝΑΙ |  | # ΟΧΙ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου αρμοδίως θεωρημένης/υπογεγραμμένης |  |  |  |  |  |
| 2. | Ύπαρξη εγγράφου αναλυτικής προσφοράς από το αρμόδιο υποκατάστημα της ΔΕΗ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (στην προπληρωμή) |  |  |  |  |  |
| 3. | Ύπαρξη Αιτήματος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ηλεκτροδότηση του έργου (στην προπληρωμή) |  |  |  |  |  |
| 4. | Ύπαρξη εγγράφου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση) |  |  |  |  |  |
| 5. | Ύπαρξη τιμολογίου/λογαριασμού ΟΚΩ (στην εκκαθάριση) |  |  |  |  |  |
| 6. | Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας ΟΚΩ (εφόσον απαιτείται). |  |  |  |  |  |
| 7. | Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΚΩ (εφόσον απαιτείται). |  |  |  |  |  |
| 6. | Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων στο ΟΠΣΑΑ και επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων |  |  |  |  |  |
| 7. | Τηρείται το χρονοδιάγραμμα |  |  |  |  |  |
| 8. | Τηρείται ο προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |
| 9. | Βεβαιώνονται τα παρακάτω: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στην Απόφαση Συνέχισης Πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020. |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Ότι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος. |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Ότι έχει υλοποιηθεί το…….. % του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου της Πράξης που αναφέρεται στην Απόφαση Συνέχισης Πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020. |  |  |  |  |  |

......η Αίτηση πληρωμής  = ……..ευρώ

| Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |  | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β3΄ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ Ε_3

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ …… Ταχ. Δ/νση: ……………………………. Ταχ. Κωδ.: …………………………….. Πληροφορίες: …………………………. Τηλέφωνο: …………………………….. Fax: ……………………………………. E-mail:…………………………………. | Αθήνα, ……/……/………… Αρ. Πρωτ.: ………… ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα |
| --- | --- |

Θέμα :  Αποστολή φακέλου πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου ….…..  Υπομέτρο….......«…………….» του ΠΑΑ 2014-2020

Σας διαβιβάζουμε τον με αριθμό ……….φάκελο πληρωμής του δικαιούχου…….. του Μέτρου…..- Υπομέτρο…… «………………………………………» του ΠΑΑ 2014-2020 με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τίτλος Πράξης:……………….

Τίτλος Υποέργου:…………………………

Α/Α αιτήματος πληρωμής:…………………..

Κωδ. ΟΠΣΑΑ:………………………………

Είδος πληρωμής: ……………………………

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020

Ονομ/μο

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Λ_1.4 ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

#### ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ

#### (Υποέργο: Δαπάνες Ο.Κ.Ω.)

| Δικαιούχος Πράξης: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τίτλος Πράξης: |  |  |
| Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης: Α/Α Αίτησης Πληρωμής: |  |  |
| Συνολικό Κόστος … υποέργου (νομική δέσμευση) : |  | ……………. ευρώ |
| Συνολικό ποσό πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |
| Φ.Π.Α εντολής πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |
| Επιλέξιμο ποσό πληρωμής: |  | ……………. ευρώ |

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ:

| Α/Α | Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής |  | # NAI |  | # OXI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ύπαρξη αίτησης πληρωμής αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |
| 2. | Ύπαρξη Κατάστασης Πληρωμής Υποχρεώσεων αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |
| 3. | Ύπαρξη Κατάστασης Διοικητικού Ελέγχου αρμοδίως υπογεγραμμένης και θεωρημένης |  |  |  |  |
| 4. | Ύπαρξη εγγράφου αναλυτικής προσφοράς από το αρμόδιο υποκατάστημα της ΔΕΗ/Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (στην προπληρωμή) |  |  |  |  |
| 5. | Ύπαρξη Αιτήματος της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ηλεκτροδότηση του έργου (στην προπληρωμή) |  |  |  |  |
| 6. | Ύπαρξη εγγράφου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή του έργου (στην εκκαθάριση) |  |  |  |  |
| 7. | Ύπαρξη τιμολογίου/λογαριασμού ΟΚΩ (στην εκκαθάριση) |  |  |  |  |
| 8. | Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας ΟΚΩ σε ισχύ (εφόσον απαιτείται). |  |  |  |  |
| 9. | Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΚΩ σε ισχύ (εφόσον απαιτείται). |  |  |  |  |
| 10. | Έχουν καταχωρηθεί ορθώς τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του ποσού πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.; |  |  |  |  |
| 11. | Βεβαιώνεται η τήρηση των κανόνων της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας και η διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος από την Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020; |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

| Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| --- | --- |
| Ον/μο:………………………… Κωδ. Ελεγκτή: ……………… Ημερομηνία: ………………… | Ον/μο:…………………………. Ημερομηνία…………………… |

# Κωδ. Τμήματος : …………